Российская Федерация

Дума Великого Новгорода

Р Е Ш Е Н И Е

О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы централизованного водоснабжения Великого Новгорода

В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", решением Думы Великого Новгорода от 7 ноября 2014 г. № 349 "Об утверждении порядка заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования - городского округа Великий Новгород" Дума Великого Новгорода

РЕШИЛА:

1. В целях строительства насосной станции третьего подъема для нужд Деревяницкого жилого микрорайона Администрации Великого провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы централизованного водоснабжения Великого Новгорода (далее - концессионное соглашение).

2. В целях проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее - конкурс) установить прилагаемые:

Распределение полномочий концедента;

Условия концессионного соглашения;

Критерии и параметры конкурса;

3. Опубликовать сообщение о проведение конкурса в газете "Новгород" и на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода и Думы Великого Новгорода в сети Интернет не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".
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Проект подготовил и завизировал:

	Председатель комитета по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством и 
охране окружающей среды 
Администрации Великого Новгорода
	О.В. Тужилина


Утверждены

Решением Думы Великого Новгорода

от «__»______2017 №___
Условия концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы централизованного водоснабжения Великого Новгорода
1. Объектом концессионного соглашения является насосная станция третьего подъема, включая резервуары чистой воды, предназначенная для обеспечения нужд Деревяницкого жилого микрорайона, которая подлежит строительству и вводу в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством Российской Федерации.
2. Концессионер обязан за свой счет создать объект концессионного соглашения, право собственности на которое будет принадлежать концеденту - муниципальному образованию – городской округ Великий Новгород, и осуществлять деятельность по водоснабжению с использованием объекта Соглашения. Срок создания объекта соглашения – 31.12.2017 года.

3. Срок действия концессионного соглашения – 13 лет с момента подписания.

4. Объектом соглашения является насосная станция третьего подъема, включая резервуары чистой воды, и включает в себя группу зданий и сооружений, объединенных в единый технологический комплекс:

- насосная станция;

- два резервуара чистой воды;

- фильтрующая установка;

- контрольно-пропускной пункт;

- дизель-генераторная установка.

Задание, основные мероприятия, состав и технико-экономические показатели Объекта соглашения определяются проектной документацией на объект «Строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды».
5. Передача концессионеру объекта соглашения осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента ввода его в эксплуатацию.

Передача концедентом концессионеру объекта соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому сторонами соглашения.

Обязанность концедента по передаче объекта соглашения считается исполненной после принятия данного объекта концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи.
6. Земельный участок, на котором будет располагается объект соглашения, предоставляется концессионеру в аренду в соответствии с  законодательством Российской Федерации на срок действия концессионного соглашения.

Договор аренды земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. Расчет арендной платы за пользование земельными участками осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами муниципального образования - городского округа Великий Новгород.
7. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием Объекта соглашения и имущества, образующего единое целое с объектом соглашения, деятельность по водоснабжению Деревяницкого жилого микрорайона и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.
Концессионер обязан осуществлять реализацию услуг по водоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
Срок осуществления концессионером деятельности по водоснабжению на территории муниципального образования – городского округа Великий Новгород с использованием Объекта Соглашения – 12 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию.

Концессионер обязан поддерживать Объект соглашения и имущество, образующее единое целое с объектом соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объекта соглашения и имущества, образующего единое целое с объектом соглашения.
Концессионер при осуществлении деятельности по водоснабжению с использованием объекта соглашения, осуществляет выполнение капитальных ремонтных работ в отношении объекта соглашения.
8. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1188

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению устанавливается в размере 5 процентов от суммы объема инвестиций концессионера на создание объекта концессионного соглашения.

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.
9. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев расторжения Концессионного соглашения по обстоятельствам, связанным с неисполнением/нарушением Концессионером своих обязательств, и при отсутствии возврата произведенных расходов (инвестиций) в полном объёме в период действия Концессионного соглашения, Концессионер имеет право требования от Концедента полного возмещения расходов на создание объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на создание объекта концессионного соглашения, а также расходов, возмещение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

Размер возмещения подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета объекту, входящему в состав Объекта соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов, входящих в состав Объекта соглашения, не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов, входящих в состав Объекта соглашения.

Компенсационная стоимость объекта, входящего в состав Объекта соглашения, выплачивается Концедентом Концессионеру в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента расторжения Концессионного соглашения. 

10. Концессионер за свой счет обязан выполнить необходимые работы по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

11. Предельный размер расходов на создание Объекта соглашения, осуществляемых Концессионером составляет 40 778 278 рублей.
12. Концедент принимает на себя часть расходов на создание Объекта соглашения. Оплата указанных расходов осуществляется за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а так же за счет средств бюджета Великого Новгорода.

Размер расходов Концендента на создание объекта Концессионного соглашения составляет:

за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 103 105 008 рублей;

за счет бюджетных средств – 27 958 394 рубля.

12. Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области согласован метод регулирования тарифов - метод индексации.
Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения будет осуществляться на каждый год действия концессионного соглашения уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области на основании данных инвестиционных программ концессионера.
15. В случае, если права на недвижимое имущество, переданное концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. 
16. Сроки реализации инвестиционных обязательств концессионера могут быть изменены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

Утверждены

Решением Думы Великого Новгорода

от «__»______2017 №___
Критерии и параметры открытого конкурса
	№ п/п
	Наименование критерия

	1
	Предельный размер расходов на создание объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером (тыс. рублей)

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание объекта концессионного соглашения (тыс. рублей)

	3
	Базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (тыс. рублей)

	4
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб.м)

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки  питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб.м)

	5
	Нормативный уровень прибыли (%)

	6
	Плановые значения показателей деятельности концессионера:

	6.1.
	Доля проб питьевой  воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

	6.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

	6.3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)


Утверждены

Решением Думы Великого Новгорода

от «__»______2017 №___
Распределение полномочий концедента
1. К полномочиям Администрации Великого Новгорода в части концессионного соглашения относится:

1.1. Утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации;

1.2. Создание конкурсной комиссии, утверждение ее персонального состава;

1.3. Осуществление полномочий, определенных статьей 36 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";

1.3. Заключение концессионного соглашения;

1.4. Контроль за исполнением концессионного соглашения;

2. Администрация Великого Новгорода вправе передавать отдельные права и обязанности концедента муниципальными унитарным предприятиям Великого Новгорода, иным органами и юридическими лицами, в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Великого Новгорода.

Пояснительная записка 
к проекту решения Думы Великого Новгорода 
«О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы централизованного водоснабжения Великого Новгорода»
В настоящий моментперед Администрацией Великого Новгорода в части развития водоснабжения города наиболее остро стоит вопрос по строительству насосной станции III подъема для обеспечения нужд новой застройки Деревяницкого жилого микрорайона.

Администрация Великого Новгорода планирует осуществить строительство указанного объекта в рамках концессионного соглашения с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Стоимость строительства насосной станции III подъема составляет 
171 841,68 тыс. рублей. Из них:

103 105,008 тыс. рублей - средства субсидии из Фонда;

40 778,278 тыс. рублей - средства концессионера;

27 958,394 тыс. рублей - средства бюджета.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451 утверждены Правила финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности (далее - Правила).

Правилами под определение проекта модернизации попадают, в том числе, мероприятия по созданию одного или нескольких объектов коммунальной инфраструктуры. 

.

Предоставление финансовой поддержки возможно при условии заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, планируемой к созданию или модернизации, и софинансирования реализации проекта в размере не менее 40 % за счет средств бюджета и(или) концессионера.

Возмещение затрат концессионера будет происходить в ходе эксплуатации насосной станции концессионером за счет тарифа на водоснабжение для МУП «Новгородский водоканал».

В связи с тем, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствапрекращает свою деятельность с 1 января 2018 года срок реализации проекта ограничен 31.12.2017 года.

В случае отклонения заявки государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решение о заключении концессионного соглашения может быть отменено без каких-либо правовых последствий.

Председатель

 комитета по УЖКХ и ООС

Администрации Великого Новгорода О.В. Тужилина

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения Думы  Великого Новгорода «О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы централизованного водоснабжения Великого Новгорода»

Данный проект решения Думы Великого Новгородапредусматриваетсофинансирование строительства насосной станции третьего подъема из следующих источников:

40 778,278 тыс. рублей - средства концессионера;

27 958,394 тыс. рублей - средства бюджета.
Перечень муниципальных правовых актов к  проекту решения 
Думы  Великого Новгорода «О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы централизованного водоснабжения Великого Новгорода»

Принятие решения Думы Великого Новгорода  не требует внесения изменений в другие муниципальные правовые акты.
Данный проект решения Думы Великого Новгорода не содержит коррупциогенных факторов.

Председатель комитета 

по управлению ЖКХ и ООС 

Администрации Великого Новгорода                                О.В. Тужилина

